Studiu de fezabilitate

TEMA PROIECTULUI

Pentru dezvoltarea si modernizarea unei societati comerciale profilata pe productiea de diode a fost elaborat un studiu de fezabilitate cu doua variante.

| Nr. Crt. | Denumirea indicatorului |  | Unitatea de masura | Situatia actuala | Situatia de dezvoltare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I | II |
| 1. | Valoarea investitiei |  | Mii lei | X | 30.000 | 40.000 |
| 2. | Esalonarea investitiei | - an 1 | Mii lei | X | 12.000 | 18.000 |
|  |  | - an 2 | Mii lei | X | 18.000 | 22.000 |
| 3. | Capacitatea de productie |  | Mii buc. | 8.000 | 13.000 | 15.000 |
| 4. | Productia anuala la export |  | Mii buc. | x | 7.000 | 8.000 |
| 5. | Costul de productie |  | Mii lei/buc. | 100 | 80 | 60 |
| 6. | Pret de vanzare |  | Mii lei/buc | 180 | 160 | 150 |
| 7. | Pret la export |  | Mii$/buc | x | 0.011 | 0.0105 |
| 8. | Valoarea anuala a importului pentru productie |  | Mii lei | 10.000 | 8.000 | 6.000 |
|  |  |  | Mii $ | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| 9. | Valoarea materiilor prime ce s-ar putea exporta daca nu am fabrica produsul in tara |  | Mii lei | 50.000 | 75.000 | 100.000 |
|  |  |  | Mii $ | 2.5 | 3.75 | 5 |
| 10. | Valoarea importurilor pentru realizarea investitiilor |  | Mii $ | x | 10 | 8.5 |
| 11. | Durata eficienta de unctionare |  | ani | x | 8 | 8 |
| 12. | Coeficientul de eficienta economica a investitiilor |  | % | x | 15 | 15 |

Se cere ca pe baza indicatorilor statici (generali, de baza si specifici) si a indicatorilor actualizarii (inclusiv metodologia BIRD) sa  se aleaga varianta optima.

Indicatorii statistici

A.1. Indicatorii generali

Indicatorii cu caracter general contribuie la formarea unei imagini globale asupra conditiilor concrete de eficienta economica in care se va realize si functiona obiectivul de investitii.

  - Capacitatea de productie

Capacitatea de productie este un indicator de volum, ce ne ofera o imagine de ansamblu, globala asupra marimii obiectivului. Indicatorul exprima productia maxima ce poate fi obtinuta intr-o perioada de timp, in conditii normale de functionare a capitalului fix, de utilizare a resurselor umane si materiale si a unui anumit coeficient de schimbari.

In continuare, pentru usurarea efectuarii calculelor, vom atribui indicii 0 indicatorilor calculati pentru situatia actuala, respectiv I si II pentru indicatorii calculati pentru cele doua variante ale situatiei dupa dezvoltare.

Q=q x p

unde:

Q – reprezinta capaciatatile de productie exprimate in unitati valorice;

Q – reprezinta capacitatea de productie exprimata in unitati fizice de productie.

Qo= 8.000.000 buc x 180 mii lei/buc = 1.440.000.000 mii lei

Q1= 13.000.000 buc x 160 mii lei/buc = 2.080.000.000 mii lei

Q2= 15.000.000 buc x 150 mii lei/buc = 2.250.000.000 mii lei

Din punctual de vedere al acestui indicator varianta a doua este cea mai buna

  - Costul de productie

Acest indicator are o foarte mare putere de sinteza, aratand conditiile de sinteza, concrete de efort economic in care se va realiza productia proiectata.

C= q x c

unde:

q – capacitatea de productie exprimata in unitati fizice de productie

c – costul de productie unitar.

C0= 8.000.000 buc x 100 mii lei/buc = 800.000.000 mii lei

C1= 13.000.000 buc x 80 mii lei/buc = 1.040.000.000 mii lei

C3= 15.000.000 buc x 60 mii lei/buc = 900.000.000 mii lei

1.3. Profitul

Profitul este indicatorul ce trebuie apreciat din faza de proiectare a unui obiectiv, nivelul sau fiind unul din elementele de baza ce ar cantarii foarte mult pentru a lua o anumita decizie de inestitii privind realizarea unui anumit obiect.

P = Q – C

unde:

P – profit

Q – capaciatea de productie exprimata in unitati valorice;

C – costul de productie anual

P0 = Q0 – C0 = 1.440.000.000 – 800.000.000 = 640.000.000 mii lei

P1 = Q1 – C1 = 2.080.000.000 – 1.040.000.000 = 1.040.000.000 mii lei

P2 = Q2 – C2 = 2.225.000.000 – 900.000.000 = 1.350.000.000 mii lei

Pe baza profitului se calculeaza unul dintre cei mai importanti indicatori.

1.4.     Rentabilitatea

Rentabilitatea exprima conceptul clasic al eficientei economice si se calculeaza cu relatia:

r=PC×100, unde:

r = rentabilitatea;

P = profitul obtinut;

C = cheltuielile de productie

r0=P0C0×100=640800×100= 80%

r1=P1C1×100=10401040×100=10000

r2=P2C2×100=1350900×100=150%

Vom opta pentru varianta a treia pentru ca are rentabilitatea cea mai mare.

A.2. Indicatorii de baza

Indicatorii de baza sunt proprii analizei eficientei economice a investitiilor si constituie cea mai importanta grupa de indicatori, fara de care nu este de neconceput daoptarea unei judicioase decizii de a investi.

2.1. Volumul de capital (It)

Din continutul complet  It=Id+Ic+M0+Cs

unde:

Id – volumul destinat investitiei directe

Ic – volumul destinat investitiei colaterale

M0 – necesarul initial de mijloace circulante

Cs – cheltuieli suplimentare

Avem ca data de investitia alocata (Id). Restul componentelor lui It, neavand informatii, se considera ca fiind nule. Asadar:

It=Id

In cele doua variante de proiect (miliarde lei):

It1=30.000 mii lei

It2=40.000 mii lei

Pentru ca It este un indicator de eforturi si It1<It2, rezulta ca prima varianta este mai buna decat a doua din punct de vedere al acestui indicator.

2.2. Durata de realizare a lucrarilor de ivestitii (d)

Reprezinta perioada de timp in care are loc materializarea eforturilor inestitionale in capital fix.

d1=d2=2 ani

2.3. Durata de functionare a obiectului

Durata de functionare a obiectului incepe in momentul punerii in functiune a acestuia si se desavarseste odata cu scoaterea sa din functiune .

Durata eficienta de functionare este perioada de timp in care obiectivul desfasoara o activitate eficienta, in sensul ca toate cheltuielile de productie vof fi acoperite asigurandu-se si obtinerea unui anumit profit.

De1=De2=6 ani

2.4. Investitia specifica (Sm)

Acest indicator sintetiteaza corelatia dintre efortul intensional, pe de o parte, si efectul obtinut sub forma capacitatii de productie, pe de alta parte.

In cazul modernizarii, dezvoltarii sau retehnologizarii unor obiecte existente, inestitia specifica se calculeaza cu relatia:

Sm=Imqmi−q0 sau Sm=ImQmi−Q0, unde:

Sm – investitia specifica pentru modernizari, dezvoltari

qmi – capacitatea de productie, exprimata in unitati fizice, dupa modernizare, dezvoltare

q0 – capacitatea de productie, exprimata in unitati fizice, existenta inainte de modernizare

Qmi – capaciatea de productie, exprimata in unitati monetare, dupa odernizare, dezvoltare

Q0 – capacitatea de productie, exprimata in unitati monetare, existenta inainte de modernizare

- In raport cu sporul productiei fizice

Sm1=It1Δqh1i=30.00013.000−8.000=0.006 mii lei/buc

Sm2=It1Δqh12=40.00015.000−8.000=0.0057 mii lei/buc

- In raport cu sporul de valoare a productiei

Sm1=It1ΔQhli=40.0002.080.000.000−1.440.000.000=0.000046 lei investiti/lei produsi

Sm2=It2ΔQh12=40.0002.250.000.000−1.440.000.000=0.000049 lei investiti/lei produsi

Sm2<Sm1 rezulta ca a doua varianta este mai buna (efort mai mic – se investeste mai putin pentru a se obtine un lei de productie in plus).

2.5. Termenul de recuperare a investitiei (T)

Este un alt indicator sintetic de eficienta economica a investitiilor, care exprima corelatia dintre efortul de capital investit si efectul obtinut sub forma profitului anual.

Pentru modernizarea si dezvoltarea unor obiective existente, termenul de recuperare sintetizeaza corelatia dintre efortul de capital investit si efectul obtinut sub forma sporului de profit anual ca urmare a modernizarii, dezvoltarii.

Termenul de recuperare a capitalului investit se va calcula cu formula:

T=It1ΔPh, unde:

ΔPh este sporul de profit ca urmare a investitiei. Nu este dat, dar se poate calcula cu datele din tabel.

Ph=Qh-Ch=qh x p-qh x c=qh x (p-c)

Ph0=8.000.000 x (180.000-100.000)=640.000.000 mii lei

Ph1=13.000.000 x (160.000-80.000)=1.040.000.000 mii lei

Ph2=15.000.000 x (150.000-60.000)=1.350.000.000 mii lei

ΔPh1/0=Ph1-Ph0=400.000.000 mii lei

ΔPh2/0=Ph2-Ph1=710.000.000 mii lei

Folosind It calculat anterior si ΔPhncalculat mai sus se poate determina termenul de recuperare in cele doua variante:

T1=It1ΔPh10=30.000400.000.000=0.000075ani

T2=It2ΔPh20=400.000710.000.000=0.000056ani

In acest caz este mai buna varianta a doua pentru ca investitia se recupereaza mai rapid.

2.6. Coeficientul de eficienta a investitiilor (e)

Acest indicator sintetizeaza corelatia dintre profilul anual obtinut in urma realizarii investitiei si efortul de capital investit.

Coeficientul de eficienta economica a investitiilor se calculeaza cu formula:

e=ΔPhIt=1T

ΔPh si It sunt calculati anterior, astfel ca avem:

e1=440.000.00030.000=13.333 lei spor profit anual/leu investit

e2=710.000.00040.000=17.750 lei spor profit anual/leu investit

Normal ca daca T2<T1, atunci 1/T2>1/T1, adica e2>e1. Fiind vorba de un indicator de efecte se alege varianta a doua (se obtine mai mult spor de profit anual pentru fiecare leu investit).

Pentru compararea mai multor variante de investitii indicatorul se calculeaza cu formula:

e=Phi−PhjIi−Ij, unde:

Phi – Phj reprezinta sporul de profit suplimentar obtinut in varianta I fata de varianta j

Ii – Ij reprezinta diferenta de capital investit in varianta I fata de varianta j

e=13.500.000.000−1.040.000.00041.000−35.000=51.666lei spor profit anual/leu investit

In aceasta forma indicatorul se mai numeste si coeficient de eficienta economica relatia a investitiilor de capital si reflecta cati lei spor de profit anual revin la un leu capital investit suplimentar in varianta i fata de varianta j.

2.7. Cheltuieli echivalente specifice

Acest indicator este un indicator de efort economic si reflecta efortul total (investitii si costuri de productie) necesar pentru realizarea si functionarea viitorului obiectiv.

k=Kq×De

K=It+Ch x De, unde:

K – cheltuieli echivalente

Ch – costuri anuale de productie

De – Durata eficienta de functionare a obiectivului

q – capacitatea de productie

k=Iiq×De+Chq

k1=30.00013.000.000×6+1.040.000.00013.000.000=80 mii lei/buc an

k2=40.00015.000.000×6+900.000.00015.000.000=60 mii lei/buc an

Varianta a doua reflecta o situatie mai convenabila, pentru ca nivelul indicatorului cheltuieli echivalente specifice, care cuantifica efortul total, este mai scazut.

2.8. Randamentul economic al investitiilor (R)

Se calculeaza cu formula:

R=PhjIt−1=Ph×DeIt−1

Ph este calculat anterior

De = 8 ani (durata eficienta de functionare – data in tabel)

It este calculata anterior

Randamentele celor doua variante sunt:

R1=1.040.000.000×630.000−1=207.999 lei spor profit net/leu investit

R2=1.350.000.000×640.000−1=202.999 lei spor profit net/leu investit

Variantele sunt egale, prezinta un randament mare si sunt bune pentru ca multiplica fiecare leu investit.

A.3. Indicatori de comert exterior

Acesti indicatori sunt capabili sa surprinda cele mai semnificative laturi ale eficientei economice a investitiilor pentru obiectivele realizate in tara, avand o pondere insemnata a activitatii de import-export si sa ne conduca catre o decizie eficienta de investitii.

In functie de gradul de cuprindere si de sfera de aplicabilitate a lor, distingem indicatori cu caracter general si de baza.

Indicatorii cu caracter general caracterizeaza in ansamblu activitatea unui obiectiv de investitii, dupa punerea lui in functiune.

Indicatorii de baza vizeaza perioada de realizare a viitorului obiectiv de investitii, urmarindu-se asigurarea unei legaturi intre eforturile facute in domeniul investitiilor si efectele obtinute in cadrul relatiilor economice externe.

A.3.1. Indicatori generali

3.1.1. Productia anuala destinata exportului

Este indicatorul ce reflecta cantitatea de productie la nivelil unui an ce va fi destinata exportului.

qe1 = 7.000.000 buc

qe2 = 8.000.000 buc

Valoarea productieie exportate reprezinta acelasi indicator, dar exprimat sub alta forma valorica (in lei sau in valuta).

Qe1 = qe1 x p1 = 7.000.000 x 160 = 1.120.000.000 mii lei

Q’e1 = qe1 x p’1 = 7.000.000 x 11 = 77.000 mii $

Qe2 = qe2 x p2 = 8.000.000 x 150 = 1.200.000.000 mii lei

Q’e2 = qe2 x p’2 = 8.000.000 x 10,5 = 84.000 mii $

unde Qe, Q’2 reprezinta valoarea productiei destinate exportului in lei, respectiv in dolari

qe – productia fizica din sortimentul exportat

p, p’ – pretul unitar al sortimentului de productie in lei, respectiv dolari.

3.1.2. Incasari valutare

Este un indicator determinant de valoarea productiei exportate.

Î’= Q’e + AÎ, unde:

Î – incasari valutare totale;

Q’e = valoarea productiei exportate, exprimate in valuta;

AÎ – alte incasari valutare

Numeric avem:

Î”1 = 77.000 mii $

Î’2 = 84.000 mii $

3.1.3. Importul anual pentru productie

Este indicatorul care se refera la toate importurile ce se vor face, destinate productiei.

Este dat in table astfel:

M0 = 10.000 mii lei

M1 = 8.000 mii lei

M2 = 6.000 mii lei

M’0 = 0.5 mii $

M’1 = 0.4 mii $

M’2 = 0.3 mii $

Unde M, M’ – valoarea totala a importului pentru productie in lei, respectiv valuta.

3.1.4. Importul specific pentru productie

Acest indicator este calculat in situatia in care variantele de investitii prevad diferite capacitati de productie si pentru a asigura comparabilitatea datelor

m=Mq, unde:

m – importul specific pentru productie;

M – valoarea importului pentru productie;

q – capacitatea de productie

m0 = 10.000.000/8.000.000 = 1,25 lei/buc

m1 = 8.000.000/13.000.000 = 0,61 lei/buc

m2 = 6.000.000/15.000.000 = 0,4 lei/buc

m’0 = 500/8.000.000 = 0,0000625 $/buc

m’1 = 400/13.000.000 = 0,0000307 $/buc

m’2 = 300/15.000.000 = 0,00002 $/buc

Acest indicator reflecta cati lei, respectiv valuta importuri revin pe unitatea fizica de capacitate. In plan general indicatorul reflecta o situatie mai convenabila cand nivelul sau este mai scazut.

In cazul nostru varianta a doua de modernizare este mai convenabila.

3.1.5. Aportul valutar

Este un indicator cu putere mare de sinteza ce reflecta o latura esentiala a eficientei economice ce vizeaza conditiile de export ale productiei respective:

A’v = Q’e – (M’e + N’e), unde:

A’v – aportul valutar

Q’e – valoarea productiei exportate, exprimata in valuta;

M’e – valoarea importurilor in valuta incorporate in productia exportata (M’e= M’ x qe/q);

N’e – valoarea materiilor prime incorporate in productia exportata, dar care s-ar fi putut exporta ca atare (N’e = N’ x qe/q).

A’v1 = 77.000-[(0,4/13)x7+(3,75/13)x7]=76.997,8 mii $

A’v2 = 84.000-[(0,3/15)x8+(5/15)x8]=83.997,18 mii $

Aportul valutar arata cat creste fondul valutar al unei firme in urma efectuarii unui anumit export. Deci in cazul nostru, in urma dezvoltarii, modernizarii exportarea produselor finite, conduce la marirea fondului valutar cu 76.997,8 mii $, respectiv 83.997,18 mii $, fapt ce conduce la alegerea celei de-a doua variante.

3.1.6. Aportul valutar specific

Acest indicator reflecta cate unitati valutare revin pe unitatea de productie fizica exportata, aratand o situatie mai convenabila atunci cand nivelul sau este superior.

a'=A'vqe, unde:

a’v – aportul valutar specific;

A’v – aportul valutar;

qe – cantitatea de productie destinate exportului.

a'v1=76.997.8007.000.000=10,9999$/buc

a'v2=83.997.1808.000.000=10,499$/buc

Din punct de vedere al acestui indicator prima varianta este mai buna.

3.1.7. Cursul de revenire brut (CRB)

CRB se calculeaza ca raport intre valoarea productiei exportate in lei (Qe) si valoarea in dolari (Q’e)

CRB=QeQ'e=qe×pleiqe×p

CRB1=1.120.000.00077.000=14.545,45 lei/$

CRB2=1.200.000.00084.000=14.285,71 lei/$

CRB este mai mic in varianta a doua, deci se poate spune ca este mai buna pentru ca se exporta mai putin lei productie pentru a se obtine un dolar.

3.1.8. Cursul de revenire net (CRN)

CRB=Qe−MeQ'e−M'e

CRN1=1.120.000.000−4.00077.000−0,21=14.545,23

CRN2=1.200.000.000−3.20084.000−0,16=14.285,70

A.3.2. Indicatorii de baza

3.2.1. Productia exportata ce revine la 1000 lei capital investit

V=QeIt×1.000 sau  V'=Q'eIt×1.000

V1=1.120.000.00030.000×1.000= 37.333.000 lei/1.00 lei investiti

V2=1.200.000.00040.000×1.000= 30.000.000 lei/1.000 lei investiti

V'2=77.00030.000×1.000=2.566lei/1.000 lei investiti

V2=84.00040.000×1.000=2.100 lei/1.000 lei investiti

Din rezultatele obtinute pentru acest indicator rezulta ca varianta I este mai buna.

3.2.2. Importuri specifice pentru investitii

i'=Impq×D

i1'=1013.000=0,000000128

i2'=8,515.000×6=0,0000000944

Se alege varianta a II-a pentru ca are valoare mai mica a importului specific pentru investitii, exprimand ce importuri in valuta revin pe unitatea fizica de productie.

3.2.3. Importul global

I’g = Imp + M’ x D

I’g1 = 10 + 0,4 x 6 = 12,4 mii $

I’g2 = 8,5 + 0,3 x 6 = 10,3 mii $

Se va alege varianta cea mai mica, deci varianta a II-a.

3.2.4. Importul global

i'g=I'gq×D

i'g1=12,413.000.000×6= 0,000000158 mii $/buc an

i'g1=10,315.000.000×6

3.2.5. Aportul valutar al capitalului investit

avi=A'v×DIt

avi1=76.997,8×630.000=15.399 $/leu

avi2=83.997,18×640.000=12.599 $/leu

3.2.6. Aportul valutar global al capitalului investit

A'gi=A'v×D−ImpIt

A'gi1=76.997,8×6−1030.000=15.399 $/leu

Agi2=83.997,18×6−9,540.000=12.599 $/leu

3.2.7. Durata de recuperare a efortului valutar cu investitia (Tv)

Tv=ImpA'v

A’v a fost calculat anterior . Efortul valutar investitional este dat in tabel la nr. Crt. 10. Asadar:

Tv1=1076.997=0,00012 ani

Tv2=8,583.997,18=0,00010ani

Indicatori dinamici

B.1. Indicatori generali actualizati

B.1.1. Actualizarea la momentul inceperii lucrarilor

d                  D

timp

n       p

Ih

Ph

1.1.1. Investitii totale actualizate

Itan=h=1n11+ahIh

Itan=h=1211+ahIh=11+aI1+11+a2I2

I1, I2 si a sunt date in table la propozitiile 2 si 12, deci

Ita1n=11+0,1512.000+11+0,15218.000=24.045,3 mii lei

Ita1n=11+0,1518.000+11+0,15222.000=32.287,3 mii lei

Indicatorul exprima valoarea efortului investitional total facut pe durata de executie, adus la momentul n.

1.1.2. Profitul total actualizat

Ptan=1(1+a)d(1+a)D−1a(1+a)DPh, unde:

a = 0,15

d = 2

Ph1 = 1.040.000.000 mii lei (calculat la punctul A.2.5.)

Ph2 = 1.350.000.000 mii lei (calculat la punctul A.2.5.)

Pta1n=1(1+0,15)2(1+0,15)6−10,15(1+0,15)61.040.000.000=2.981.484.716,1 mii lei

Pta2n=1(1+0,15)2(1+0,15)6−10,15(1+0,15)61.350.000.000=3.870.196.506.5 mii lei

1.1.3. Randamentul economic al investitiilor

Ran=PtanItan−1

Ra1n=2.981.484.716,124.045,3−1=123.993,49Ra2n=3.870.196.506,532.287,3−1=119.866,45

1.1.4. Termenul actualizat de recuperare a investitiilor

Tan=lgPh−lg[Ph−ltan(1+a)da]lg(1+a)

Ta1n=lg1.040.000.000−lg[1.040.000.000−24.045,3×(1,15)2×0,15]lg(1+0,15)=0,000033 ani

Ta1n=lg1.350.000.000−lg[1.350.000.000−32.287,3×(1,15)2×0,15lg(1+0,15)=0,000033 ani

1.1.5. Cheltuieli recalculate actualizate

Ktan=Itan+Ctan

Ctan=1(1+a)d(1+a)D−1a(1+a)DCh=S×Ch

Ctan=1(1+0,15)2(1+0,15)6−10,15(1+0,15)6×1.040.000.000=2.981.484.716,15 mii lei

Ctan=1(1+0,15)2(1+0,15)6−10,15(1+0,15)6×900.000.000=1.580.131.004,36 mii lei

Kta1n=24.045,3+2.981.484.716,15=2.981.508.716,45 mii lei

Kta2n=32.287,3+2.580.131.004,36=2.580.163.291,66mii lei

1.1.6. Cheltuieli specifice actualizate

kan=Ktan1(1+a)d(1+a)D−1a(1+a)DQh=KtanS×Qh

ka1n=2.981.508.761,451(1+a)2(1+0,15)6−10.15(1+0,15)62.250.000.000=0,500

ka2n=2.580.163.291,661(1+0,15)(1+0,15)6−10,15(1+0,15)62.250.000.000=0,400

B.1.2. Actualizarea la mpmentul punerii in functiune (p)

d                        D

timp

p

n                                               v

Ih

Ph

1.2.1. Investitii totale actualizate

Investitiile sunt cheltuieli dintr-o perioada trecuta, fapt pentru care sumele se vor mari prin actualizare

Itap=h=0d−11(1+a)hIh

Itap=h=011(1+a)hIh=I2+11+aI1

Ita1p=18.000+11+0,1512.000=28.435 mii lei

Ita1p=22.000+11+0,1518.000=37.625 mii lei

1.2.2. Profitul total actualizat

Perioada in care se obtine profitul este o perioada viitoare in raport cu momentul de referinta n, deci:

Pap=(1+a)D−1a(1+a)DP

Pta1p=(1+0,15)6−10,15(1+0,15)61.040.000.000=3.912.664.756 mii lei

Pta2p=(1+0,15)6−10,15(1+0,15)61.350.000.000=5.078.939.828 mii lei

1.2.3. Randamentul economic actualizat

Rap=PtapItap−1

Ra1p=3.912.664.75628.435−1=137.599,3Ra2p=5.078.939.82837.652−1=134.890,6

1.2.4. Termenul actualizat de recuperare a investitiilor

Tap=lgPh−lg[Ph−aItan]lg(1+a)

Ta1p=lg1.040.000.000−lg[1.040.000.000−0,15×28.435]lg(1+0,15)=0,000033 ani

Ta2p=lg1.350.000.000−lg[1.350.000.000−0,15×37.652lg(1+0,15)=0,000033 ani

B.1.3. Actulaizarea la momentul scoaterii din functiune (v)

d                            D

timp

p                                 v

n

Ih

Ph

1.3.1. Investitii totale actualizate

Actualizarea se face folosind formule de actualizare bazate pe factorul de fructificare:

Itav=h=Dd+D−1(1+a)hIh

Itav=h=Dd+D−1(1+a)hIh=h=89(1+a)hIh=(1+a)8I2+(1+a)9I1

Ita1v=(1+0,15)818.000+(1+0,15)912.000=106.740 mii lei

Ita2v=(1+0,15)822.000+(1+0,15)918.000=130.478 mii lei

1.3.2. Profitul total actualizat

Ptav=(1+a)D−1aPh

Pta1v=(1+0,15)6−10,151.040.000.000=14.275.733.333 mii lei

Pta2v=(1+0,15)6−10,151.350.000.000=18.530.999.999 mii lei

1.3.3. Randamentul economic actualizat

Rav=PtavIatv−1Ra1v=14.275.733.333106.740−1=133.742,05Ra2v=18.530.999.999130.478−1=142.022,94

1.3.4. Termenul actualizat de recuperare a investitiilor

Tav=lgPh(1+a)D−lg[Ph(1+a)D−aItav]lg(1+a)

Ta1v=lg[1.040.000.000(1+0,15)6]−lg[1.040.000.000(1+0,15)6−0,15×106.740

Ta1v=0,000033 ani

Ta2v=lg[1.350.000.000(1+0,15)6]−lg(1+0,15)6−0,15×106.740]lg(1+0,15)

Ta2v=0,000033 ani

B.2. Indicatorii BIRD

2.1. Acest indicator exprima costurile initiale de investitii, pentru construirea capaciatatilor de productie si a costurilor ulterioare punerii in functiune, pentru exploatarea lor, exclusiv amortismentul, exprimate in valoarea actuala la momentul inceperii lucrarilor de investitii.

Ktan=Itan+Ctan=h=1d+D(Ih+Ch)×1(1+a)h=h=1d+DKhS

Varianta I

| h an | Ih Mii lei | Ch Mii lei | Kh Mii lei | S | Kha Mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12.000 |  | 12.000 | 0,869565 | 10.434 |
| 2 | 18.000 |  | 18.000 | 0,756144 | 13.610 |
| 3 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,657516 | 683.816.640 |
| 4 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,571753 | 594.623.120 |
| 5 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,497177 | 517.064.080 |
| 6 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,432329 | 449.621.120 |
| 7 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,375937 | 390.974.480 |
| 8 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,326902 | 339.978.080 |
| 9 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,284262 | 295.632.480 |
| 10 |  | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,247185 | 527.072.400 |
|  |  |  |  | Kta= | 3.528.806.444 |

Varianta II

| H an | Ih Mii lei | Ch Mii lei | Kh Mii lei | S | Kha Mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18.000 |  | 18.000 | 0,869565 | 15.652 |
| 2 | 22.000 |  | 22.000 | 0,756144 | 16.635 |
| 3 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,657516 | 591.764.400 |
| 4 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,571753 | 514.577.700 |
| 5 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,497177 | 447.459.300 |
| 6 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,432329 | 389.095.200 |
| 7 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,375937 | 338.343.300 |
| 8 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,326902 | 294.211.800 |
| 9 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,284262 | 255.835.800 |
| 10 |  | 900.000.000 | 900.000.000 | 0,247185 | 222.466.500 |
|  |  |  |  | Kta= | 3.053.786.287 |

In general se urmareste minimizarea angajamentului de capital, deci varianta aleasa este varianta a II-a

2.2. Raportul dintre veniturile totale actualizate si costurile totale actualizate

Vta=h=1d+Dvh1(1+a)h=h=1d+DVhS

Kta=h=1d+DVh(Ih+Ch)1(1+a)h=h=1d+DKhS

Varianta I

| h An | Vh Mii lei | S | Vta Mii lei | Kta Mii lei | γh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0,00 | 0 | 3.528.806.444 | 0,00 |
| 2 | 0 | 0,00 | 0 | 3.528.806.444 | 0,00 |
| 3 | 2.080.000.000 | 0,657516 | 1.367.633.280 | 3.528.806.444 | 0,387562 |
| 4 | 2.080.000.000 | 0,571753 | 1.189.246.240 | 3.528.806.444 | 0,387562 |
| 5 | 2.080.000.000 | 0,497177 | 1.034.128.160 | 3.528.806.444 | 0,337010 |
| 6 | 2.080.000.000 | 0,432329 | 899.242.240 | 3.528.806.444 | 0,293053 |
| 7 | 2.080.000.000 | 0,375957 | 781.948.960 | 3.528.806.444 | 0,254829 |
| 8 | 2.080.000.000 | 0,326902 | 679.956.160 | 3.528.806.444 | 0,221590 |
| 9 | 2.080.000.000 | 0,284262 | 591.246.960 | 3.528.806.444 | 0,192687 |
| 10 | 2.080.000.000 | 0.247185 | 514.144.800 | 3.528.806.444 | 0,167553 |
|  |  | Vta= | 7.057.564.800 | γ = | 1,999983 |

Varianta II

| h an | Vh Mii lei | S | Vta Mii lei | Kta Mii lei | γh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 3.053.786.287 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 3.053.786.287 | 0 |
| 3 | 2.250.000.000 | 0,657516 | 1.479.411.000 | 3.053.786.287 | 0,484451 |
| 4 | 2.250.000.000 | 0,571753 | 1.286.444.250 | 3.053.786.287 | 0,421262 |
| 5 | 2.250.000.000 | 0,497177 | 1.118.648.150 | 3.053.786.287 | 0,366315 |
| 6 | 2.250.000.000 | 0,432329 | 972.738.000 | 3.053.786.287 | 0,318535 |
| 7 | 2.250.000.000 | 0,375937 | 845.858.250 | 3.053.786.287 | 0,276986 |
| 8 | 2.250.000.000 | 0,326902 | 735.529.500 | 3.053.786.287 | 0,240858 |
| 9 | 2.250.000.000 | 0,284262 | 639.589.500 | 3.053.786.287 | 0,209441 |
| 10 | 2.250.000.000 | 0,247185 | 556.166.250 | 3.053.786.287 | 0,182123 |
|  |  | Vta= | 7.634.385.000 | γ | 2,499971 |

Indicatorul raportului dintre veniturile totale si actualizate si costurile totale actualizate trebuie sa fie maxim, deci se prefera varianta a II-a.

Avantajul net al investitorului la proiect este dat de relatia:

ANta=Vta – Kta

|  | Vta | Kta | ANta |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mii lei | mii lei | mii lei |
| I | 7.057.564.800 | 3.528.806.444 | 3.528.758.356 |
| II | 7.634.385.000 | 3.053.786.287 | 4.580.598.713 |

2.3. Venitul net actualizat

Pentru d>1 an formula de calcul este:

VNta=h=1d+D(Vh−Kh)×1(1+a)h=h=1d+DVNh×S

Varianta I

| h an | Vh Mii lei | Kh Mii lei | VNh Mii lei | S | VNha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 12.000 | -12.000 | 0,869565 | -10.435 |
| 2 | 0 | 18.000 | -18.000 | 0,756144 | -13.610 |
| 3 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,657516 | 690.391.800 |
| 4 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,571753 | 594.623.120 |
| 5 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,497177 | 517.064.080 |
| 6 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,432329 | 449.621.120 |
| 7 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,375937 | 390.974.480 |
| 8 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,326902 | 339.978.080 |
| 9 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,284262 | 295.623.480 |
| 10 | 2.080.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,247185 | 257.072.400 |
|  |  |  |  | VNa | 3.535.333.515 |

Varianta II

| H an | Vh Mii lei | Kh Mii lei | VNh Mii lei | S | VNha Mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 18.000 | -18.000 | 0,869565 | -15.625 |
| 2 | 0 | 22.000 | -22.000 | 0,756144 | -16.635 |
| 3 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,657516 | 887.646.600 |
| 4 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,571753 | 771.866.550 |
| 5 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,497177 | 671.188.950 |
| 6 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,432329 | 583.642.800 |
| 7 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,375937 | 507.514.950 |
| 8 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,326902 | 441.317.700 |
| 9 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,284262 | 383.753.700 |
| 10 | 2.250.000.000 | 900.000.000 | 1.350.000.000 | 0,247185 | 333.699.750 |
|  |  |  |  | VNa | 4.580.598.713 |

Se alege varianta a II-a deoarece are o mai mare capacitate de a rambursa capitalul investit, pe perioada durate de viata economica.

2.4. Indicele de profitabilitate

k1=VNtaIt[%]k1=VNtaIta[%]ka=1+VNtaIt

unde:

k1 = indicele de profitabilitate in functie de VNta si investitiile initiale

k2 = indicele de profitabilitate in functie de VNta si investitiile actualizate

ka = indicele de profitabilitate actualizat

|  | VNta Mii lei | It Mii lei | Ita Mii lei | k1 | k2 | ka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 3.535.333.515 | 30.000 | 24.045 | 11.702.988 | 14.702.988 | 147.030,88 |
| II | 4.580.598.713 | 40.000 | 32.387 | 11.451.496 | 14.187.130 | 141.872,30 |

In functie de indicele de profitabilitate rezulta ca varianta I este mai avantajoasa avand ka I>ka II.

2.5. Rata de rentabilitate

RIR=amin+(amax−amin)×VNta+VNta+−VNta−

Varianta I

|  |  |  |  | amin= | 257.099 | amax= | 257.100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h | Vh | Kh | VNh | S | Vnha | S’ | Vnha |
| 1 | 0,00 | 12.000 | -12.000 | 0,003874482 | -46,49378727 | 0,00387447 | -46,4936071 |
| 2 | 0,00 | 18.000 | -18.000 | 1,50116E-05 | -0,27020903 | 1,5013E-05 | -0,270225 |
| 3 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 5,81622E-08 | 60,48871710 | 5,8168E-08 | 60,494304 |
| 4 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 2,25349E-10 | 0,23436246 | 2,2538E-10 | 0,23439104 |
| 5 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 8,73109E-13 | 0,00090803 | 8,7324E-13 | 0,000908172 |
| 6 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 3,38284E-15 | 0,00000352 | 3,3835E-15 | 3,51881E-06 |
| 7 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1,31068E-17 | 0,00000001 | 1,311E-17 | 1,3634E-08 |
| 8 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 5,0782E-20 | 0,00000000 | 5,0794E-20 | 5,28262E-11 |
| 9 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1,96754E-22 | 0,0000000 | 1,9681E-22 | 2,0468E-13 |
| 10 | 2.080.000.000,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 7,62319E-25 | 0,0000000 | 7,6255E-25 | 7,93054E-16 |
|  |  |  |  | Vnta= | 13.959995 | Vnta | 13,965775 |

RIR=259,51531079310

Varianta II

|  |  |  |  | amin= | 285.842 | amax= | 285.843 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H | Vh | Kh | VNh | S | Vnha | S’ | Vnha |
| 1 | 0,00 | 18.000,00 | -18.000 | 0,00348624 | -62,75231661 | 0,00348623 | -62,7520978 |
| 2 | 0,00 | 32.000,00 | -32.000 | 1,21539E-05 | -0,388923777 | 1,2154E-05 | -0,38892106 |
| 3 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 4,23713E-08 | 57,20125306 | 4,2371E-08 | 57,20065482 |
| 4 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 1,47717E-10 | 0,199417286 | 1,4771E-10 | 0,199414505 |
| 5 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 5,14975E-13 | 0,00095216 | 5,1497E-13 | 0,000695204 |
| 6 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 1,79533E-15 | 2,42369E-06 | 1,7953E-15 | 2,42364E-06 |
| 7 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 6,25894E-18 | 8,44957E-09 | 6,2588E-18 | 8,44936E-09 |
| 8 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 2,18202E-20 | 2,94572E-11 | 2,182E-23 | 2,94564E-11 |
| 9 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 7,60703E-23 | 1,02695E-13 | 7,6068E-23 | 1,02692E-13 |
| 10 | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | 2,65199E-25 | 3,58019E-16 | 2,6519E-25 | 3,58007E-16 |
|  | 2.250.000.000 | 900.000.000,00 | 1.350.000.000 | Vnta | -5,739872 | Vnta= | -740252 |

RIR=300.96543409230

2.6. Cursul de revenire net actualizat

CRNa=Cta(lei)/Vnta(valuta)

Cta – costuri totale actualizata

Vnta – valoarea neta actualizata totala

Varianta I

| h | Vh | Ih | Ch | Kh | VNh | S | Vnha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| An | Mii $ | Mii $ | Mii $ | Mii $ | Mii $ |  |  |
| 1 | 0,00 | 10,00 | 0 | 10 | -10,000 | 0,869565 | -8,70 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,756144 | 0,00 |
| 3 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,657514 | 50.628,73 |
| 4 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,571753 | 44.024,98 |
| 5 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,497177 | 38.282,63 |
| 6 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,432328 | 33.289,26 |
| 7 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,375937 | 28.947,15 |
| 8 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,326902 | 25.171,45 |
| 9 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,284262 | 21.888,17 |
| 10 | 77.000,00 | 0,00 | 0,21000 | 0,21 | 77.000,0 | 0,247185 | 19.033,25 |

Vnta=       261.256,92

Varianta II

| h | Vh | Ih | Ch | Kh | VNh | S | Vnha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| an | Mii $ | Mii $ | Mii $ | Mii $ | Mii $ |  |  |
| 1 | 0,00 | 0,50 | 0 | 8,50 | -8,50 | 0,869565 | -7,39 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,756144 | 0,00 |
| 3 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,657516 | 55.231,34 |
| 4 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,571753 | 48.027,25 |
| 5 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,497177 | 41.762,87 |
| 6 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,432328 | 36.315,55 |
| 7 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,375937 | 31.578,71 |
| 8 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,326902 | 27/459,77 |
| 9 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,284262 | 23.878,01 |
| 10 | 84.000,00 | 0,00 | 0,16000 | 0,16000 | 84.000,00 | 0,247185 | 20.763,54 |

Vnta=      285.009,65

Varianta I

| H | Vh | Ih | Ch | Kh | CNh | S | CHna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| an | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei |  | Mii lei |
| 1 | 0,00 | 12.000,00 | 0 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,869565 | 10.434,78 |
| 2 | 0,00 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,756144 | 13.610,59 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,657516 | 683.816.640,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,571756 | 594.623.120,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,497177 | 517.064.080,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,432328 | 449.621.120,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,375937 | 390.974.480,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,326902 | 339.978.080,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,284262 | 295.632.480,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 1.040.000.000 | 0,247185 | 257.072.400,00 |

CNta=      3.528.806.445,37

Varianta II

| h | Vh | Ih | Ch | Kh | CNh | S | CNha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| an | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei | mii lei |  | mii lei |
| 1 | 0,00 | 18.000,00 | 0 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,869565 | 15.652,17 |
| 2 | 0,00 | 22.000,00 | 0 | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,756144 | 16.635,17 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,657516 | 591.764.400,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,571753 | 514.577.700,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,497177 | 447.459.300,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,432328 | 389.095.200,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,375937 | 338.343.300,00 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,326902 | 294.211.800,00 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,284262 | 255.835.800,00 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 900000000 | 900000000 | 900000000 | 0,247185 | 222.466.500,00 |

Vnta= 3.053.786.287,34

|  | CNta | VNta | CRNA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | mii lei | mii $ | lei/$ |
| I | 3528806445,37 | 261256,92 | 13507,03 |
| II | 3053786287,34 | 285009,65 | 10714,67 |

Deoarece CRNA trebuie sa fie cat mai mare (dar sub valoarea cursului oficial de schimb), se va alege varianta I.